附件

第三轮省级生态环境保护督察第13项

整改任务完成情况

问题编号：问题13
问题表述：部分矿山企业法律意识淡薄，存在无证开采、越界开采等问题。督察发现，临泽县壕洼建筑用石英砂矿超采矿许可范围外采挖矿石5296.19 立方米，形成采坑总面积2704.85平方米。肃南龙祥大瓷窑石灰石矿越界开采违法占地475.61亩。张掖浩大矿业公司石英岩、山丹县通运砂石料厂、高台县鑫磊建材有限责任公司分别违规占用草地13.63 亩、69 亩、7.62 亩。鑫通达砂矿厂区东侧长期存在挖沙取土行为，破坏土地60亩。
整改目标：违规占地占草、越界开采、无证开采等违法行为依法查处，并恢复原有土地类型。

整改时限：2026年6月30日前
整改实施主体：临泽县、高台县、山丹县、肃南县党委和人民政府，市自然资源局、市林草局

整改情况：针对反馈的“部分矿山企业法律意识淡薄，存在无证开采、越界开采等问题。督察发现，临泽县壕洼建筑用石英砂矿超采矿许可范围外采挖矿石5296.19立方米，形成采坑总面积2704.85平方米。”问题，临泽县自然资源局于2023年12月19日立案查处。经核查，该公司矿区内和矿区外采坑总开采方量为7417.85立方米，采坑周边堆放的矿产品及剥离层砂堆方量为8165.7立方米，堆方量与挖方量吻合，证实无外运销售行为。2024年1月31日，临泽县自然资源局依法作出行政处罚决定，责令甘肃浩博源石油科技有限公司退回本矿区范围内开采，拆除越界施工围挡，对采挖现场进行恢复治理。该公司积极配合整改，主动消除违法行为，已将周边堆放的矿产品及剥离层砂堆全部回填至采坑内，达到与周边地形地貌协调可自然恢复状态，越界施工围挡全部拆除并退回原矿区，行政处罚决定执行到位，问题已全面整改完成。
整改结论：已完成整改。



