临泽县2023年水利救灾资金绩效自评总结

临泽县小型水利建设项目北部沿山地带

山洪沟道水毁应急修复工程

- 绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算的通知》（甘财农〔2022〕118号）下达我县中央水利救灾资金200万元，其中用于北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复资金200万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、资金投入情况

临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程2022年度下达资金200万元，其中：中央资金200万元。实际投入资金200万元，财政资金到位率100%，中央资金到位及时。共完成中央水利救灾资金200万元。

2023年度水利救灾资金到位情况表

| 分类 | 批复预算数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复2022年投资（万元） |  |  | 财政到位资金（万元） |  |  | 中央和省级财政资金到位率（%） |
|  |  | 总投资 | 其中 |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 中央 | 省级 |  | 中央 | 省级 |  |
| 临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 100 |

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

- 资金执行情况

- 临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程2023年4月25日开工建设，至目前已完成拓宽加固三三排洪沟2.1公里，整治一工城泄洪沟道1.05公里，新建防冲齿墙3道，维修加固防冲齿墙4道，维修消力池1座、水闸喇叭口20米、输水涵洞1座、防洪堤16米。完成投资200万元。年初预算计划资金200万元，实际执行200万元，执行率100%。

- 2023年度水利救灾资金执行情况表

| 分 类 | 投资 （万元）A | 完成投资 （万元）B | 投资完成率 （%）(B/A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截至目前 | 截至目前 |
| 临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程 | 200 | 200 | 200 |

(二)资金管理情况分析

临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程资金已拨付我局，专用于临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程，按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;保证项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

(三)总体绩效目标完成情况分析

总体目标：拓宽加固排洪沟1.75公里，修建排洪闸1座，修复防洪堤1.5公里，新建防洪齿槽2道，加固已建防洪齿槽2道，维修泄洪渠20米，维修泄洪闸1座。

总体目标完成情况：完成拓宽加固三三排洪沟2.1公里，整治一工城泄洪沟道1.05公里，新建防冲齿墙3道，维修加固防冲齿墙4道，维修消力池1座、水闸喇叭口20米、输水涵洞1座、防洪堤16米。完成中央水利救灾资金200万元，水利救灾资金完成率100%。

(四)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程绩效目标为拓宽加固排洪沟1.75公里，修建排洪闸1座，修复防洪堤1.5公里，新建防洪齿槽2道，加固已建防洪齿槽2道，维修泄洪渠20米，维修泄洪闸1座。实际完成拓宽加固三三排洪沟2.1公里，整治一工城泄洪沟道1.05公里，新建防冲齿墙3道，维修加固防冲齿墙4道，维修消力池1座、水闸喇叭口20米、输水涵洞1座、防洪堤16米。

（2）质量指标

截止目前，临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程，验收率100%，验收合格率100%。已建工程不存在质量问题。

（3）时效指标

截止目前，临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程按时完成了水利救灾资金200万元，完成率100%。

（4）成本指标

项目严格按照批复的初步设计进行工程建设，在实施中由监理对工程的进度、质量和投资进行控制，所有项目均无超出成本现象。各项目单价均控制在批复概算单价内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

工程实施后，可保护河道周边耕地1.2万亩，根据2017年农业产值调查，项目区保护的耕地年产值为2400万元，防洪减淹分摊系数按0.05计算，年保护耕地效益为120万元。其它效益主要包括乡镇、村庄和农田防洪和救灾费用的效益，据调查，年平均值为10万元。

以上二者合计，工程年总效益为130万元。

（2）社会效益指标

工程实施后，可基本恢复项目区水利设施的防洪能力，有效解决山洪引发所导致的农田进水、渠道被冲毁、淤积掩埋等问题，提高了防洪标准，保障了三三村、一工城村0.38万人、1.2万亩耕地的防洪安全。

- 生态效益指标

- 工程实施后，将有效地涵养水源、保持水土，防止泥沙流失，调节气候，改善生态环境、净化空气，改善项目区及周边地区的生态环境，环境生态效益比较显著。

- 可持续影响指标

该项目2023年4月25日开工建设,截止目前，已完成全部建设任务。已建成的防洪堤及建筑物，初期运行正常，各项指标达到了设计标准。

临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程实施过程中严格执行“四制”管理，中央资金到位及时，资金支付合规。该项目完成工程建设预期目标，社会效益显著，群众满意度高。

3、满意度指标情况分析

临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程发放调查问卷30份，群众满意度100%。

项目实施满意度调查情况汇总表

| 分类 | 发放调查 问卷数（份）B | 满意 （份）C | 不满意（份） | 空表、无意见（份） | 平均满意度 （分）F=C/B | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 |  |

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

临泽县小型水利建设项目北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程于2023年4月25日开工建设，至目前已全部完成批复建设任务。工程建成后，有效改善平川北部沿山地带防洪条件，提高了防洪能力，保障三三村、一工城村共0.38万人、1.2万亩耕地的防洪安全。绩效目标全面完成，没有偏离绩效目标。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 无。

- 五、其他需要说明的问题

无。