财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：临泽县小型水利建设项目倪家营镇沙河路槽防洪工程

项目单位：临泽县水务局

主管部门：临泽县水务局

2023年12月

摘要

- 财政项目支出绩效自评价报告

临泽县小型水利建设项目倪家营镇沙河路槽防洪工程

- 工程基本情况

- 项目情况

倪家营镇沙河路槽山洪沟位于临泽县倪家营镇梨园村向北1.2公里处，防洪堤初建于2013年，在历次洪水后由当地群众突击修建而成，防洪堤由堤两侧就地挖土堆成。防洪堤经历多次水毁和修复，且为突击施工，施工要求不统一，防洪堤整体未做衬砌，防洪堤填筑质量严重不达标，上游面无抗冲护面，基础也没有采取抗冲措施，堤前纵向切割显著;堤防宽度、高度均不满足设计要求，泄洪能力严重不足，出现较大洪水时势必出现险情，对人民群众的生命财产和生产生活构成威胁。2023年4月节水办委托张掖市甘兰水利水电建筑设计院经过详细的踏勘，编制了《临泽县小型水利建设项目倪家营镇沙河路槽防洪工程初步设计报告》。

2023年3月22日，临泽县水务局以临水建字〔2023〕35号文件批复工程实施，工程主要建设内容为：新建防洪堤1.24km（桩号0+000～1+240），新建排洪沟0.466km（桩号0+000～0+466），新建涵管桥2座，其他建筑物2座。工程批复总投资230.15万元。

# （二）预算资金情况

项目总预算金额：200万元；

项目当年预算金额：200万元；

根据《甘肃省财政厅关于下达2023年水利工程项目建设补助资金的通知》（甘财农〔2023〕13号）下达本工程建设资金200万元。

# 二、评价结论和绩效分析

  - 评价结果

评价得分：99.61

绩效等级：优秀

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

根据甘财农〔2023〕13号文件下达本工程建设资金200万元，实际资金到位200万元，财政资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金完成情况

至目前，该工程批复建设内容已全部完成。完成上级资金200万元，完成率100%。

3.资金管理情况

（1）财务管理情况

严格执行《水利发展资金使用管理办法》（财农〔2019〕54号）、《甘肃省水利发展资金管理实施细则》（甘财农〔2020〕8号）和《甘肃省水利发展资金绩效管理暂行办法》（甘财农二〔2018〕103号）等资金管理办法。按照“专户管理，专款专用，注重实效”的原则进行资金管理使用。

一是建立健全各项管理制度。为规范和加强专项资金的管理，保证资金安全使用，建设单位结合实际制定了《工程资金管理和工程价款结算支付管理制度》，按照《国有建设单位会计制度》的要求，设立会计帐簿，对专项资金运行的各个过程进行记录、核算、监督、管理。

二是加强项目资金管理力度，严把资金核拨和报帐程序。专项资金的管理遵循“报帐制”原则，分项目核算。

三是严格控制待摊投资的支出，科学归集单项工程的共同性费用。专项资金的管理费支出严格按照国家有关规定控制使用范围。

四是严格投资概算控制，在工程建设过程中，严格根据设计图纸施工，有效控制了工程投资概算。该工程没有超出概算。

（2）资金安全

项目严格执行《甘肃省水利发展资金使用管理实施办法》等资金管理办法及规章制度，严格管理建设资金。资金支付执行国库存集中支付制度和县级财政报账制，从制度和机制上确保水利发展资金安全运行。各项目建设单位设立专户，封闭运行。按照批复的建设内容、规模和范围作用，专账核算、专款专用，严禁挤占、截留、挪用，确保了资金及时到位，促进了工程建设的顺利实施。按照合同要求，定期按实际完成的工程量，经监理部审核，项目法人审查验收，进行工程进度款结算。在工程建设过程中，严格执行合同管理制，无拖欠工程款和农民工工资的情况。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

（2）临泽县小型水利建设项目倪家营镇沙河路槽防洪工程批复的绩效目标为：新建防洪堤1条，新建排洪沟1条，并配套相应建筑物。绩效目标未发生调整。

（2）为加强临泽县小型水利建设项目倪家营镇沙河路槽防洪工程建设与管理，临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室作为项目法人，全面负责该工程建设的日常管理工作，包括项目招投标、施工管理、资金管理、后勤与材料供应、档案管理及工程竣工验收等。本工程建设严格按照“四制”进行管理，实行合同管理。项目合同签订后，严格按照工程实施方案开展项目，做到了事前预防、事中监督、事后把关，进行质量控制。质量管理实行法人负责、施工单位保证、监理单位控制和政府部门监督相结合的质量管理体系，严格执行基本建设程序，对工程规模、效益、质量、投资进行了严格控制。

（三）产出指标完成情况分析

  - 已完成指标

| 指标名称 | 实际值 |
| --- | --- |
| 项目验收合格率（%） | 100.00% |
| 江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度 | 100.00% |
| 促进社会稳定发展程度 | 100% |
| 防汛应急度汛及时性 | 100% |
| 项目开展及时率 | 100.00% |
| 项目验收通过率（%） | 100.00% |
| 安全事故发生数 | 100% |
| 生活生态环境改善程度 | 100% |
| 受益人口数量 | 100.00% |
| 促进区域经济发展程度 | 100% |
| 年度预算控制率 | 100.00% |
| 项目完成及时率（%） | 100.00% |
| 保护土地面积 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
| --- | --- | --- |
| 服务对象满意度（%） | 106.67% | -6.67% |

1.项目数量指标

临泽县小型水利建设项目倪家营镇沙河路槽防洪工程已完成防洪坝1.24公里，完成排洪沟修建0.35公里，完成车桥修建2座。

2.项目成本指标

项目严格按照批复的实施方案和初步设计进行工程建设，在实施中由监理对工程的进度、质量和投资进行控制，所有项目均无超出成本现象。各项目单价均控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

工程实施后，可提高临泽县梨园村山洪灾害防洪能力，有效预防梨园村及下游群众生命及财产安全的威胁，彻底解决当地群众的后顾之忧，推动全县旅游产业和周边其他服务设施的联动，产生综合效益，形成推动临泽旅游业发展的强大动力，助推临泽经济社会实现转型跨越。

2.项目实施的社会效益分析

工程实施后，有效改善了项目区防洪现状，提高了防洪能力，为当地农牧业稳步发展和经济建设创造一个安定的自然环境。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在问题

无

（二）有关建议

1.严格落实项目责任主体负责制、招投标制、监理制、合同管理制、公示制和验收制等，克服困难，加快工程整体进度。

2.健全体制机制，加强项目建设管理和计划执行调度。弥补项目设施维护管理上的漏洞，加强水利工程建成后的管理，进一步提高项目设施防灾减灾能力。

3.完善水利工程建设质量监督制度，加强各方面审计监督力度，严格执行财务制度，增强廉政风险防控，确保各项治理措施按序时进度推进、生产安全和保质保量完成各项工程建设任务。