财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：甘财农[2022]111号，提前下达2023年中央财政水利发展资金-2023年山洪灾害防治设施维修养护项目

项目单位：临泽县水务局

主管部门：临泽县水务局

2023年12月

摘要

- 财政项目支出绩效自评价报告

临泽县小型水利建设项目

2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目

- 工程基本情况

- 项目情况

- 临泽县地处祁连山北麓，地形地质条件复杂，降雨时空分布不均，每年汛期6-9月降水约占全年的70-80%，特别是山区大部分小流域无常年径流，来水主要集中在几次暴雨洪水中，再加上流域面积小，河道流程短，一发生暴雨往往就地起洪，来势凶猛，极易成灾，发生频次高，损失严重，对人民群众的生命财产安全构成极大的损害和威胁，已经成为当前防灾减灾中的突出问题，是临泽县经济社会可持续发展的重要制约因素之一。为进一步提高监测预警设施设备运行保障能力，持续开展群测群防体系建设，增强群众主动防灾避险意识及应急救援保障能力，节水办委托智诚建科设计有限公司经过详细的踏勘，编制了《临泽县小型水利建设项目2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目实施方案》。

- 2023年3月21日，临泽县水务局以临水建字〔2023〕35号文件批复工程实施，工程主要建设内容为：

- （1）建立危险区动态管理清单。主要针对平川、板桥、新华、倪家营4处危险区动态管理清单，按年度进一步明确监测站点、预警指标、责任人等内容，并纳入山洪灾害监测预警平台和山洪灾害防御预案。

- （2）提升山洪灾害监测预警能力。

- ①新建自动雨量站8处。一是进一步扩大雨量监测范围，对平川、板桥的雨量监测范围向北部沿山地带延伸，新建自动雨量站6处。②维修改造无线预警广播3处，③维修改造自动雨量站6处。

- 完善群策群防体系。开展山洪灾害培训300人次，演练4场次，更换警示牌、指示牌20块，制作明白卡2000张，宣传口杯50000只。

- 工程批复总投资21.64万元。

# （二）预算资金情况

项目总预算金额：21万元；

项目当年预算金额：21万元；

- 根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（甘财农〔2022〕111号）下达本工程建设资金21万元。

- 二、评价结论和绩效分析

  - 评价结果

评价得分：92.18

绩效等级：优秀

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

- 根据甘财农〔2022〕111号文件下达本工程建设资金21万元，实际资金到位21万元，财政资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金完成情况

至目前，该工程批复建设内容已全部完成。完成投资21万元，完成率100%。

3.资金管理情况

（1）财务管理情况

严格执行《水利发展资金使用管理办法》（财农〔2019〕54号）、《甘肃省水利发展资金管理实施细则》（甘财农〔2020〕8号）和《甘肃省水利发展资金绩效管理暂行办法》（甘财农二〔2018〕103号）等资金管理办法。按照“专户管理，专款专用，注重实效”的原则进行资金管理使用。

一是建立健全各项管理制度。为规范和加强专项资金的管理，保证资金安全使用，建设单位结合实际制定了《工程资金管理和工程价款结算支付管理制度》，按照《国有建设单位会计制度》的要求，设立会计帐簿，对专项资金运行的各个过程进行记录、核算、监督、管理。

二是加强项目资金管理力度，严把资金核拨和报帐程序。专项资金的管理遵循“报帐制”原则，分项目核算。

三是严格控制待摊投资的支出，科学归集单项工程的共同性费用。专项资金的管理费支出严格按照国家有关规定控制使用范围。

四是严格投资概算控制，在工程建设过程中，严格根据设计图纸施工，有效控制了工程投资概算。该工程没有超出概算。

（2）资金安全

项目严格执行《甘肃省水利发展资金使用管理实施办法》等资金管理办法及规章制度，严格管理建设资金。资金支付执行国库存集中支付制度和县级财政报账制，从制度和机制上确保水利发展资金安全运行。各项目建设单位设立专户，封闭运行。按照批复的建设内容、规模和范围作用，专账核算、专款专用，严禁挤占、截留、挪用，确保了资金及时到位，促进了工程建设的顺利实施。按照合同要求，定期按实际完成的工程量，经监理部审核，项目法人审查验收，进行工程进度款结算。在工程建设过程中，严格执行合同管理制，无拖欠工程款和农民工工资的情况。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

（2）临泽县小型水利建设项目2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目批复的绩效目标为：完成临泽县山洪灾害防治设施维修养护。绩效目标未发生调整。

（2）为加强临泽县小型水利建设项目2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目建设与管理，临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室作为项目法人，全面负责该工程建设的日常管理工作，包括项目招投标、施工管理、资金管理、后勤与材料供应、档案管理及工程竣工验收等。本工程建设严格按照“四制”进行管理，实行合同管理。项目合同签订后，严格按照工程实施方案开展项目，做到了事前预防、事中监督、事后把关，进行质量控制。质量管理实行法人负责、施工单位保证、监理单位控制和政府部门监督相结合的质量管理体系，严格执行基本建设程序，对工程规模、效益、质量、投资进行了严格控制。

（三）产出指标完成情况分析

  - 已完成指标

| 指标名称 | 实际值 |
| --- | --- |
| 年度预算控制率 | 100.00% |
| 实施山洪灾害防治县数量（个） | 100.00% |
| 截止2024年6月底，完工项目初步验收率（%） | 100.00% |
| 工程验收合格率（%） | 100.00% |
| 促进社会稳定发展程度 | 100% |
| 已建工程是否存在质量问题 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
| --- | --- | --- |
| 受益群众满意度（%） | 106.67% | -6.67% |

1.项目数量指标

临泽县小型水利建设项目2023年度山洪灾害防治设施维修养护工程已完成危险区动态管理清单建立一份，新建自动雨量站8处，维修改造无线预警广播3处，维修改造自动雨量站6处，完成完善群策群防体。

2.项目成本指标

项目严格按照批复的实施方案和初步设计进行工程建设，在实施中由监理对工程的进度、质量和投资进行控制，所有项目均无超出成本现象。各项目单价均控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

通过采取山洪灾害综合防治措施，着力提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我县防洪排涝和抗旱减灾体系，有效减低山洪灾害造成的损失。减免的经济损失主要包括:直接减少人员伤亡、减少的农、牧损失、各类基础设施损失、城镇和农村居民财产损失以及其他经济损失等。

2.项目实施的社会效益分析

2022年山洪灾害防治设施维修养护项目持续开展的群策群防体系建设，使群众充分了解了山洪灾害知识防范措施与方法，使危险区内群众能够及时规避风险，避免或减少山洪灾害导致的人员伤亡和财产损失，而且为有效防御山洪灾害实施指挥决策和调度以及抢险救灾提供有效保障。

通过山洪灾害防治非工程措施项目的建设，在相应防治区建立山洪灾害监测预警等设备，实现了对暴雨、山洪的及时有效监测，解决了基层山洪灾害防御监测手段设施缺乏的问题，可以提前预见山洪灾害的发生，缩短了山区雨水情传输时间，有效的提高了基层山洪灾害防御能力，为做好人员转移，有效躲避灾害，最大限度避免或减少人员伤亡提供了宝贵的时间。2022年在防治区开展山洪灾害监测系统改造升级、预警系统改造升级和群测群防体系建设，面向基层的山洪灾害防灾减灾宣传、培训、演练工作持续开展，显著增强了基层干部群众主动防灾避险意识，提高了自防自救和互救能力。并结合山洪沟道治理，与工程措施相结合形成综合防御体系，最大限度地减少了人员伤亡和财产损失，为构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。

3.项目实施的生态效益分析

通过实施山洪灾害防治项目，可以减免山洪灾害对生态环境的破坏。山洪灾害防治的环境效益主要体现在减少水土流失，保护水土资源，保护植被、水质和自然景观，改善人居环境等方面。

  - （五）满意度指标完成情况分析

临泽县小型水利建设项目2023年度山洪灾害防治设施维修养护工程发放调查问卷30份，群众满意度100%。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在问题

无

（二）有关建议

1.严格落实项目责任主体负责制、招投标制、监理制、合同管理制、公示制和验收制等，克服困难，加快工程整体进度。

2.健全体制机制，加强项目建设管理和计划执行调度。弥补项目设施维护管理上的漏洞，加强水利工程建成后的管理，进一步提高项目设施防灾减灾能力。

3.完善水利工程建设质量监督制度，加强各方面审计监督力度，严格执行财务制度，增强廉政风险防控，确保各项治理措施按序时进度推进、生产安全和保质保量完成各项工程建设任务。