财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：甘财农[2022]111号，提前下达2023年中央财政水利发展资金-2023年小型水库维修养护项目

项目单位：临泽县水务局

主管部门：临泽县水务局

2023年12月

- 摘要

- 财政项目支出绩效自评价报告

临泽县小型水利建设项目双泉湖水库2023年维修养护工程

- 工程基本情况

- 项目情况

甘肃省张掖市临泽县双泉湖水库现状库容250万m3，属四等小（1）型工程，是梨园河灌区一个以农业灌溉为主，兼顾渔业养殖与旅游的平原洼地水库，水库经多年运行，库区淤积严重，水库淤积量约为58.9万m3，占用了兴利库容，下游灌溉农田灌溉无法得到保障，因此，通过对双泉湖水库进行清淤，即可解决水库库区严重淤积，兴利库容严重不足的问题。节水办委托张掖市甘兰水利水电建筑设计院经过详细的踏勘，编制了《临泽县小型水利建设项目双泉湖水库2023年维修养护工程初步设计报告》。

2023年5月5日，临泽县水务局以临水建字〔2023〕45号文件批复工程实施，工程主要建设内容为：对双泉湖水库库区淤积物进行开挖清理，清淤量约为2.89万m3。

# 。工程批复总投资41.29万元。

- 预算资金情况

项目总预算金额：40万元；

项目当年预算金额：40万元；

- 根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（甘财农〔2022〕111号）下达本工程建设资金30万元，根据《甘肃省财政厅关于下达2023年省级财政水利发展资金预算的通知》（甘财农〔2023〕9号）下达本工程建设资金10万元。

- 二、评价结论和绩效分析

  - 评价结果

评价得分：99.87

绩效等级：优秀

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

- 根据甘财农〔2022〕111号和甘财农〔2023〕9号文件下达本工程建设资金40万元，实际资金到位40万元，财政资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金完成情况

至目前，该工程批复建设内容已全部完成。完成投资250万元，完成率100%。

3.资金管理情况

（1）财务管理情况

严格执行《水利发展资金使用管理办法》（财农〔2019〕54号）、《甘肃省水利发展资金管理实施细则》（甘财农〔2020〕8号）和《甘肃省水利发展资金绩效管理暂行办法》（甘财农二〔2018〕103号）等资金管理办法。按照“专户管理，专款专用，注重实效”的原则进行资金管理使用。

一是建立健全各项管理制度。为规范和加强专项资金的管理，保证资金安全使用，建设单位结合实际制定了《工程资金管理和工程价款结算支付管理制度》，按照《国有建设单位会计制度》的要求，设立会计帐簿，对专项资金运行的各个过程进行记录、核算、监督、管理。

二是加强项目资金管理力度，严把资金核拨和报帐程序。专项资金的管理遵循“报帐制”原则，分项目核算。

三是严格控制待摊投资的支出，科学归集单项工程的共同性费用。专项资金的管理费支出严格按照国家有关规定控制使用范围。

四是严格投资概算控制，在工程建设过程中，严格根据设计图纸施工，有效控制了工程投资概算。该工程没有超出概算。

（2）资金安全

项目严格执行《甘肃省水利发展资金使用管理实施办法》等资金管理办法及规章制度，严格管理建设资金。资金支付执行国库存集中支付制度和县级财政报账制，从制度和机制上确保水利发展资金安全运行。各项目建设单位设立专户，封闭运行。按照批复的建设内容、规模和范围作用，专账核算、专款专用，严禁挤占、截留、挪用，确保了资金及时到位，促进了工程建设的顺利实施。按照合同要求，定期按实际完成的工程量，经监理部审核，项目法人审查验收，进行工程进度款结算。在工程建设过程中，严格执行合同管理制，无拖欠工程款和农民工工资的情况。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

（1）临泽县小型水利建设项目双泉湖水库2023年维修养护工程批复的绩效目标为：对双泉湖水库库区淤积物进行开挖清理，清淤量约为2.89万m3。绩效目标未发生调整。

（2）为加强临泽县小型水利建设项目双泉湖水库2023年维修养护工程建设与管理，临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室作为项目法人，全面负责该工程建设的日常管理工作，包括项目招投标、施工管理、资金管理、后勤与材料供应、档案管理及工程竣工验收等。本工程建设严格按照“四制”进行管理，实行合同管理。项目合同签订后，严格按照工程实施方案开展项目，做到了事前预防、事中监督、事后把关，进行质量控制。质量管理实行法人负责、施工单位保证、监理单位控制和政府部门监督相结合的质量管理体系，严格执行基本建设程序，对工程规模、效益、质量、投资进行了严格控制。

（三）产出指标完成情况分析

  - 已完成指标

| 指标名称 | 实际值 |
| --- | --- |
| 已建成工程是否存在质量问题 | 100% |
| 截至2024年6月底，投资完成比列（%） | 100.00% |
| 年度预算控制率（%） | 100.00% |
| 工程验收合格率（%） | 100.00% |
| 截至2024年6月底完工项目初步验收率（%）） | 100.00% |
| 改善灌区调蓄、灌溉条件 | 100% |
| 小型水库工程维修养护座数（座） | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
| --- | --- | --- |
| 截至2023年底，投资完成比例（%） | 125.00% | -25% |
| 受益群众满意度 | 111.11% | -11.11% |

1.项目数量指标

对双泉湖水库库区淤积物进行开挖清理，清淤量为2.9万m3。

2.项目成本指标

项目严格按照批复的实施方案和初步设计进行工程建设，在实施中由监理对工程的进度、质量和投资进行控制，所有项目均无超出成本现象。各项目单价均控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

项目实施后，蓄水条件得到改善，可提高灌溉保证率，其灌溉效益显著。

2.项目实施的社会效益分析

双泉湖水库是以灌溉为主的水库。本次对该水库进行维修养护，一方面增加了灌区的供水能力，缓解灌区灌溉供水紧张的局面，另一方面也保证了供水水源的水质，对调蓄、保证灌区洪水、改善水环境，完善水资源优化配置等方面都具有积极的作用。

3.项目实施的生态效益分析

工程实施后，可有效改善灌区内灌溉用水，其生态效益较为显著，灌区内实行计划用水、节约用水，减少了水事纠纷发生，为灌区农业生产和农村生活创造了良好的社会环境。

  - （五）满意度指标完成情况分析

临泽县小型水利建设项目双泉湖水库2023年维修养护工程发放调查问卷30份，群众满意度100%。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在问题

无

（二）有关建议

1.严格落实项目责任主体负责制、招投标制、监理制、合同管理制、公示制和验收制等，克服困难，加快工程整体进度。

2.健全体制机制，加强项目建设管理和计划执行调度。弥补项目设施维护管理上的漏洞，加强水利工程建成后的管理，进一步提高项目设施防灾减灾能力。

3.完善水利工程建设质量监督制度，加强各方面审计监督力度，严格执行财务制度，增强廉政风险防控，确保各项治理措施按序时进度推进、生产安全和保质保量完成各项工程建设任务。