财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：甘财农[2022]122号，提前下达2023年省级财政水利工程建设运行与维护项目资金-2023年小屯灌区骨干工程维修项目

项目单位：临泽县水务局

主管部门：临泽县水务局

2023年12月

摘要

- 财政项目支出绩效自评价报告

临泽县小型水利建设项目小屯灌区骨干工程维修养护工程

- 工程基本情况

- 项目情况

- 临泽县小屯灌区水资源主要由梨园河和地下开采的途径获取，存在时空分布很不均衡的问题，使得当地灌溉供需水矛盾日益突出；灌区现状渠道经多年运行已老化，冲刷破损严重，同时受灌溉回归水的入渗影响下，渠底隆起，渠坡裂缝明显，部分有膨胀、隆起、滑塌及渠道两岸环境脏乱差难以整治等问题造成水利灌溉管理困难。为有效改善农村水利基础设施条件，有效利用水资源，节水办委托张掖市甘兰水利水电建筑设计院经过详细的踏勘，编制了《临泽县小型水利建设项目小屯灌区骨干工程维修养护工程初步设计报告》。

# 2023年3月22日，临泽县水务局以临水建字〔2023〕28号文件批复工程实施，工程主要建设内容为：维修五眼干渠0.3公里,维修水闸2座；维修华强支渠0.92公里，新（改）建节制双开闸3座，车桥5座,取水口10座；维修长庄支渠1.7公里，新(改)建节制单开闸13座，车桥18座，取水口6座。工程批复总投资270.16万元。

# （二）预算资金情况

项目总预算金额：250万元；

项目当年预算金额：250万元；

- 根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023年省级财政水利工程建设运行与维护项目资金预算的通知》（甘财农〔2022〕122号）下达本工程建设资金250万元。

- 二、评价结论和绩效分析

（一）项目资金情况分析

  - 评价结果

评价得分：98.85

绩效等级：优秀

1.资金到位情况

- 根据甘财农〔2022〕122号文件下达本工程建设资金250万元，实际资金到位250万元，财政资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金完成情况

至目前，该工程批复建设内容已全部完成。完成投资250万元，完成率100%。

3.资金管理情况

（1）财务管理情况

严格执行《水利发展资金使用管理办法》（财农〔2019〕54号）、《甘肃省水利发展资金管理实施细则》（甘财农〔2020〕8号）和《甘肃省水利发展资金绩效管理暂行办法》（甘财农二〔2018〕103号）等资金管理办法。按照“专户管理，专款专用，注重实效”的原则进行资金管理使用。

一是建立健全各项管理制度。为规范和加强专项资金的管理，保证资金安全使用，建设单位结合实际制定了《工程资金管理和工程价款结算支付管理制度》，按照《国有建设单位会计制度》的要求，设立会计帐簿，对专项资金运行的各个过程进行记录、核算、监督、管理。

二是加强项目资金管理力度，严把资金核拨和报帐程序。专项资金的管理遵循“报帐制”原则，分项目核算。

三是严格控制待摊投资的支出，科学归集单项工程的共同性费用。专项资金的管理费支出严格按照国家有关规定控制使用范围。

四是严格投资概算控制，在工程建设过程中，严格根据设计图纸施工，有效控制了工程投资概算。该工程没有超出概算。

（2）资金安全

项目严格执行《甘肃省水利发展资金使用管理实施办法》等资金管理办法及规章制度，严格管理建设资金。资金支付执行国库存集中支付制度和县级财政报账制，从制度和机制上确保水利发展资金安全运行。各项目建设单位设立专户，封闭运行。按照批复的建设内容、规模和范围作用，专账核算、专款专用，严禁挤占、截留、挪用，确保了资金及时到位，促进了工程建设的顺利实施。按照合同要求，定期按实际完成的工程量，经监理部审核，项目法人审查验收，进行工程进度款结算。在工程建设过程中，严格执行合同管理制，无拖欠工程款和农民工工资的情况。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

（2）临泽县小型水利建设项目小屯灌区骨干工程维修养护工程批复的绩效目标为：完成小屯灌区骨干工程维修养护。绩效目标未发生调整。

（2）为加强临泽县小型水利建设项目小屯灌区骨干工程维修养护工程建设与管理，临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室作为项目法人，全面负责该工程建设的日常管理工作，包括项目招投标、施工管理、资金管理、后勤与材料供应、档案管理及工程竣工验收等。本工程建设严格按照“四制”进行管理，实行合同管理。项目合同签订后，严格按照工程实施方案开展项目，做到了事前预防、事中监督、事后把关，进行质量控制。质量管理实行法人负责、施工单位保证、监理单位控制和政府部门监督相结合的质量管理体系，严格执行基本建设程序，对工程规模、效益、质量、投资进行了严格控制。

（三）产出指标完成情况分析

  - 已完成指标:

| 指标名称 | 实际值 |
| --- | --- |
| 项目开展及时率 | 100.00% |
| 维修养护项目设备 | 100.00% |
| 年度预算控制率 | 100.00% |
| 提高区域防洪能力 | 100% |
| 维修养护项目防洪排涝及时性 | 100% |
| 改善生态、生活环境程度 | 100% |
| 项目完成及时率（%） | 100.00% |
| 项目验收合格率 | 100.00% |
| 项目验收率 | 100.00% |
| 促进社会稳定发展程度 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
| --- | --- | --- |
| 渠系工程水利设施维修养护公里数 | 125.37% | -25.37% |
| 服务对象满意度（%） | 106.67% | -6.67% |

1.项目数量指标

临泽县小型水利建设项目小屯灌区骨干工程维修养护工程已完成五眼干渠维修0.3公里并配套建筑物；华强支渠维修0.92公里并配套建筑物；长庄支渠1.7维修公里并配套建筑物。

2.项目成本指标

项目严格按照批复的实施方案和初步设计进行工程建设，在实施中由监理对工程的进度、质量和投资进行控制，所有项目均无超出成本现象。各项目单价均控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

工程实施后，可有效提高小屯灌区灌溉效率。白寨村十二社，灌溉面积0.43万亩，受益人口为350人；华强村三社支渠，灌溉面积4900亩，受益人口为华强二社，三社，受益人口为560人；五眼干渠受益村为五泉村，华强村，灌溉面积1.13万亩，受益人口为3074人。三条渠道的维修，可改善灌溉面积2.05万亩，受益人口为3984人。

2.项目实施的社会效益分析

工程实施后，项目区的灌溉效率整体提高，增大了灌溉面积，增加了农民农业收入。

3.项目实施的生态效益分析

工程实施后，可有效改善灌区内灌溉用水，其生态效益较为显著，灌区内实行计划用水、节约用水，减少了水事纠纷发生，为灌区农业生产和农村生活创造了良好的社会环境。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在问题

无

（二）有关建议

1.严格落实项目责任主体负责制、招投标制、监理制、合同管理制、公示制和验收制等，克服困难，加快工程整体进度。

2.健全体制机制，加强项目建设管理和计划执行调度。弥补项目设施维护管理上的漏洞，加强水利工程建成后的管理，进一步提高项目设施防灾减灾能力。

3.完善水利工程建设质量监督制度，加强各方面审计监督力度，严格执行财务制度，增强廉政风险防控，确保各项治理措施按序时进度推进、生产安全和保质保量完成各项工程建设任务。