附件3

## 农村校舍安全长效机制及综合奖补资金

## 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为全面提升教育教学质量，优化教学资源配置，提升教学水平、完善教学设施与环境，促进教育公平发展，缩小城乡、区域、校际差距，实施农村校舍安全长效机制及综合奖补项目，2024年临泽县教育局下达我校甘财教[2023]35号—农村校舍安全长效机制及综合奖补资金1210000元，县级配套前期费用3000元，根据1年的项目实施周期，我校积极落实相关政策，2024年农村校舍安全长效机制及综合奖补资金，用于支付运动场维修改造项目共计1210000元。

（二）项目绩效目标。改善学校基础设施，包括教学楼和运动场修缮、落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法，不断改善义务教育学校办学条件，提高教育教学质量。年初绩效目标值设置了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标的三级指标。

二、项目资金情况

2024年全年预算资金1213000元，到位资金1213000元，资金支付1210000元，支付率99.75%。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施

制定科学合理的年度预算计划，确保预算编制的及时性；严格预算执行，杜绝无预算开支、超预算开支，确保预算执行率达到预定目标；将学校全部收入和支出纳入预算管理，优化资金支付进度，确保资金使用规范有序；提高资金效益：通过定期财务分析，监控资金使用效率，确保资金使用效益最大化。

2.项目产出分析

（1）运动场改造数量：实际完成率100%

（2）资金拨付准确率：实际完成率100%

（3）资金拨付及时率：实际完成率100%

3.项目效益分析

成本指标：指标下达数达标率100%

产出指标：改造运动场数量完成率100%；质量指标资金拨付准确率100%；时效指标资金拨付及时率100%。

效益指标：社会效益方面在改善办学环境，提升学校硬件水平，为学生创设良好运动环境等方面成效显著。

满意度指标：家长和学生满意度调查结果显示，满意度达到98%以上。

四、自评结论

经综合评价，我校农村校舍安全长效机制及综合奖补资金绩效评价得分为97分，评价等级为“优秀”。资金使用效益显著，项目实施达到预期目标。

- 存在的问题

绩效评价指标体系有待进一步完善，个别指标权重设置不够合理。

六、下一步工作计划

1.加强财务人员培训，提高财务人员业务水平和责任意识，严格财务制度执行。

2.加强预算管理和预算执行，完善单位财务制度和内控制度，提升资金风险管控能，提高资金使用效率。

3.科学设定绩效目标，增强绩效目标的可操作性。

七、意见建议

建议定期组织财务人员进行绩效监控等财务培训，提升账务管理人员的业务水平。

临泽县第二中学

2025年3月6日